|  | Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 15-i ülésére |
| --- | --- |
| Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester |  | Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző |
| Tárgy: Teleki téri piac rekonstrukciójának ütemezése, ideiglenes piac kialakítása |

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

| Bizottságok: | Tárgyalás: |
| --- | --- |
| Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság | X |
| Humánszolgáltatási Bizottság |  |

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

| Közzététel módja: |
| --- |
|  | nem indokolt: |  |  |  | hirdetőtáblán: |  |  |  | honlapon: |  | x |  |  |

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

Meghívó szerinti napirendi pont:				Elfogadott napirendi pont:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tárgy: Teleki téri piac rekonstrukciójának ütemezése, ideiglenes piac kialakítása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. december 15.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Stratégiai Tanácsadó Iroda

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

# Előzmények

A Képviselő-testület már a 363/2006 (VIII.10.) számú határozata alapján döntött arról, hogy továbbra is fent kívánja tartani a Teleki téri piacot. Továbbá a Józsefvárosi Önkormányzat 9/2007.(II.19.) számú Józsefváros fejlesztéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében elhatározta, hogy átalakítja a Teleki téri piacot és a hozzá tartozó parkot.

A 604/2006. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat értelmében Józsefvárosi Önkormányzat a Teleki tér rekonstrukciójával kapcsolatos előkészítő feladatok operatív végrehajtásával Rév8 Zrt-t bízta meg. A Képviselő –testület 474/2010. (XII. 01.) számú határozat 1. pontja alapján a Stratégiai Tanácsadó Irodát kérte fel a Teleki téri piac rekonstrukciójának részletes kidolgozásával.

# Konstrukció

A Teleki téri piac rekonstrukcióját a hiányzó önkormányzati források miatt külső befektető bevonásával valósítja meg és erre előzetes információk alapján lehetőség is nyílik. Az önkormányzat felosztja a jelenleg 7 765 m2 nagyságú telket és

- 2 fordulós nyílt pályázat keretében értékesít belőle 3 817 m2-t ajánlattevő részére azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzat tervei alapján építhet csak az ingatlanra.

- A fennmaradó 3 948 m2-re nyílt közbeszerzési eljárás keretében, a 3 817 m2 értékesítéséből származó bevételből az önkormányzat megépíti az új piacot.

Az új piac a hagyományos piaci tevékenységek mellett magas színvonalú szolgáltatások elérését teszik lehetővé (támogatandó funkciók: hagyományos piac, biopiac, delikátesz piac, ügyfélszolgálati irodák). A piac teljes területén nem támogatható olyan tevékenység megjelenése, amely – ha közvetett módon is - a közrend megzavarására alkalmas, negatív társadalmi folyamatok konzerválódásához járulhat hozzá (ital kimérés, kocsma, játékterem).

# Ütemezés

- Telekmegosztási eljárás elindítása: 2010. december z

- Ideiglenes piac megtervezése: 2011. január

- Ideiglenes piac engedélyeztetése: 2011. március

- Ideiglenes piac kivitelezése: 2011. április

- Telekértékesítési nyílt pályázati felhívás kiírása: 2011. január

- Telekértékesítési pályázatok elbírálása, nyertes kiválasztása: 2011. március

- A meglévő bérleti szerződések, és helyhasználati engedélyek, felmondása: 2011. március

- Telekértékesítés szerződés megkötése: 2011. március

- Értékesített telek birtokbaadás: 2011. június

- Piac építési engedélyezési terveinek beadása: 2011. február

- Piac kiviteli terveinek elkészítése: 2011. április

- Közbeszerzési eljárás kiírása: 2011. május

- Beérkezett ajánlatok elbírálása, nyertes kiválasztása: 2011. július

- Építkezés megkezdése: 2011. augusztus

Az ütemterv részfeladataihoz kapcsolódóan, azok lebonyolításához önálló előterjesztések készülnek.

# Ideiglenes piac

A teleki téri piac jelenleg önkormányzati tulajdonban van. A piacnak a jelenlegi állapotában 2011. május 31-ig van engedélye a működésre. Az Önkormányzat a Teleki téri piac megszűnése után és az új piac megépítésig ideiglenes piacot hoz létre a 840 m2 nagyságú Karácsony Sándor u. 1. szám alatt.

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- elfogadja a Teleki téri piac rekonstrukciójára vonatkozó alábbi ütemtervet:

- Telekmegosztási eljárás megindítása: 2010. december

- Ideiglenes piac megtervezése: 2011. január

- Ideiglenes piac engedélyeztetése: 2011. március

- Ideiglenes piac kivitelezése: 2011. április

- Telekértékesítési nyílt pályázati felhívás kiírása: 2011. január

- Telekértékesítési pályázatok elbírálása, nyertes kiválasztása: 2011. március

- A meglévő bérleti szerződések, és helyhasználati engedélyek, felmondása: 2011. március

- Telekértékesítés szerződés megkötése: 2011. március

- Értékesített telek birtokbaadás: 2011. június

- Piac építési engedélyezési terveinek beadása: 2011. február

- Piac kiviteli terveinek elkészítése: 2011. április

- Közbeszerzési eljárás kiírása: 2011. május

- Beérkezett ajánlatok elbírálása, nyertes kiválasztása: 2011. július

- Építkezés megkezdése: 2011. augusztus

Felelős : Polgármester

Határidő: azonnal

- felkéri a polgármestert a Teleki téri piac 2 fordulós nyílt pályázat részletes kidolgozására, pályázati felhívás elkészítésére.

Felelős : Polgármester

Határidő: a képviselő-testület 2011.január havi ülése

- az ideiglenes piac helyének a Karácsony Sándor u. 1. szám alatti üres önkormányzati telket jelöli ki.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- felkéri a polgármestert a 3. pont szerinti ideiglenes piac kialakításának lebonyolítására.

Felelős: 	polgármester

Határidő: 2011. május 31.

Budapest, 2010. december 09.

Dr. Kocsis Máté

polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző

# Text boxes

Feljegyzések:

Előterjesztést előkészítő szervezeti egység : Stratégiai Tanácsadó Iroda

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.________________(szerv. egység vez.)

Jogi csoport:

Pénzügyi fedezet igazolása:

Az anyag terjedelme: