|  | Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 19-i ülésére |
| --- | --- |
| Előterjesztő: Csete Zoltán mb cégvezető |  | Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző |
| Tárgy: Corvin Sétány Program / 2011. I. negyedéves beszámoló |

# VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

| Bizottságok: | Tárgyalás: |
| --- | --- |
| Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság | x |
| Humánszolgáltatási Bizottság |  |

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

| Közzététel módja: |
| --- |
|  | nem indokolt |  |  |  | hirdetőtáblán |  |  |  | honlapon |  | X |  |  |

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Meghívó szerinti napirendi pont:				Elfogadott napirendi pont:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tárgy: Corvin Sétány Program / 2011. I. negyedéves beszámoló

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2011. 05. 19.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. I. negyedéves beszámoló a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzet figyelembevételével készült. A beszámolóban szereplő elvégzett feladatok és kiadások szerepeltetésre kerültek a jelenleg 2 havi bontásban készülő likvid tervekben. A negyedéves tervezett kiadások oszlopban a 2 havi likvid tervek alapján betervezett 3 hónap összesített feladata és hozzájuk tartozó összege került szerepeltetésre.

A beszámolóban található összegek a kerekítés szabályai szerint ezer forintban tartalmazzák az értékeket.

# ZLakó2. zóna feladatai és kiadásai

| 1. összefoglaló táblázat / ZLakó2. 2011. I. negyedév |
| --- |
|  |  | 2011 I. negyedév tervezett kiadásai | 2011 I. negyedév megvalósult kiadásai |
| 1. | LP - Lakásprogram összesen |  |  |
| 2. | LP - Befektetői terület kiterjesztése | 0 eFt | 0 eFt |
|  | LPB - épületek bontása | 0 eFt | 0 eFt |
|  | Kiköltöztetés általános költségek | 0 eFt | 0 eFt |
| 3. | LP - Lakásprogram összesen | 0 eFt | 0 eFt |
| 4.. | ZLakó2. kiadásai összesen | 0 eFt | 0 eFt |

Megjegyzések: a negyedévre nem került feladat betervezésre.

# Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

| 2. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2011. I. negyedév |
| --- |
|  |  | 2011 I. negyedév tervezett kiadásai | 2011 I. negyedév megvalósult kiadásai |
| 1. | LP - Lakásprogram összesen |  |  |
| 2. | LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése | 90 000 eFt | 13 932 eFt |
| 3. | LPT – Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása | 165 000 eFt | 62 423 eFt |
| 4. | Kiköltöztetés általános költségek | 3 000 eFt | 336 eFt |
| 5. | LPB – Ingatlanok bontása | 26 900 eFt | 21 520 eFt |
| 6. | LP - Lakásprogram összesen (2.-5. sor) | 284 900 eFt | 98 211 eFt |
| 7. | BP – Befektetői Program összesen | 1 500 eFt | 0 eFt |
| ZLakó3 kiadásai összesen (6.+7. sor) | 286 400 eFt | 98 211 eFt |

Megjegyzés: az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében az eredetileg betervezett költségek áttervezésre kerültek 2011. II. negyedévére.

## Zlakó3 / Lakásprogram – LP

## Zlakó3 / LPÖ – Önkormányzati lakások kiköltöztetése

| 3. részletező táblázat / ZLakó3. / LPÖ – tervezett feladatai és kiadásai 2011. I. negyedév |
| --- |
|  | LP | Alprogramok | Negyedévre tervezett feladatok | Negyedéves teljesítés |
| 1. | LPÖ | Bérlők pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása | A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése. | A Bókay J. u. 31. szám alatti épület lakóival kötöttünk szerződéseket. |
| LPÖ összesen | 90 000 eFt | 13 932 eFt |

Megjegyzés: 2011. első negyedévében összesen 4 új szerződést kötöttünk a Bókay J. u. 31. szám alatti önkormányzati épület bérlőivel. 2 szerződés esetében a szerződés teljes összeg kifizetésre került. A másik 2 esetben az első részletek kerültek kifizetésre.

## Zlakó3 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése

| 4. részletező táblázat / Zlakó3 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése / 2011. I. negyedév |
| --- |
|  | LP | Alprogramok | Negyedévre tervezett feladatok | Negyedéves teljesítés |
| 1. | LPT | Társasházi lakások kivásárlása | A ZLakó3 ütem területén található Tömő u. 16. szám alatta épület lakóival megállapodások megkötése. | Tömő u. 16. szám alatti épület esetében kötöttünk szerződéseket. |
| LPT összesen | 165 000 eFt | 62 423 eFt |

Megjegyzés: 2011. első negyedévében 8 új szerződés került megkötésre. 5 esetben a vételárak teljes összege kifizetésre került. A fennmaradó 3 esetben az első részletek kerültek átutalásra, a többi kifizetés a II. negyedévre tolódik.

### Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

| 5. részletező táblázat / Zlakó3 / LP – Általános költségek 2011. I. negyedévben |
| --- |
|  |  | Alprogramok | Negyedévre tervezett feladatok | Negyedéves teljesítés |
| 1. | LP | Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek | Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázórák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése. | A kiköltöztetéssel kapcsolatos általános feladatok ellátása a negyedév során folyamatosan zajlott. |
| Zlakó3/ Általános költségek összesen | 3 000 eFt | 336 eFt |

Megjegyzés: a negyedév során a 2 értékbecslés és 1 gázmérő leszerelése került kifizetésre.

### Zlakó3 / Ingatlanok bontása

| 6. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB – Ingatlanok Bontása 2011. I. negyedév |
| --- |
|  | LP | Alprogramok | Negyedévre tervezett feladatok | Negyedéves teljesítés |
|  |  | Ingatlanok Bontása | A 119/A tömb földkiemelési munkái. | A 119/A tömb földkiemelési munkái. |
| Ingatlanok bontása összesen: | 26 900 eFt | 21 520 eFt |

Megjegyzés: A Zlakó3 zónában található 119/A tömb földkiemelése valósult meg.

## Zlakó3 / Befektetői Program

| 7. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB – Ingatlanok Bontása 2011. I. negyedév |
| --- |
|  | BP | Alprogramok | Negyedévre tervezett feladatok | Negyedéves teljesítés |
|  |  | Befektetői Program | Az értékesítést és birtokbaadást előkészítő feladatok, telekkezelés. | A negyedév során nem volt szükség előkészítő, telekkezelési munkálatokra. |
| Ingatlanok bontása összesen: | 1 500 eFt | 0 eFt |

# ZInt2. zóna feladatai és kiadásai

| 8. összefoglaló táblázat / ZInt2. 2011. I. negyedév |
| --- |
|  |  | 2011 I. negyedév tervezett kiadásai | 2011 I. negyedév megvalósult kiadásai |
| 1. | LP - Lakásprogram összesen |  |  |
| 2. | LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése | 0 eFt | 0 eFt |
| 3. | LPT – Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása | 0 eFt | 0 eFt |
| 4. | Kiköltöztetés általános költsége | 0 eFt | 0 eFt |
| 5. | LPB – Ingatlanok bontása | 0 eFt | 0 eFt |
| 6. | LP - Lakásprogram összesen | 0 eFt | 0 eFt |
| 7. | ZInt2. kiadásai összesen | 0 eFt | 0 eFt |

Megjegyzések: a negyedévre nem került feladat betervezésre.

# Ütemektől független feladatok

| 9. részletező táblázat / FP – Felújítási Program / 2011. I. negyedév |
| --- |
|  | FP | Alprogramok | Negyedévre tervezett feladatok | Negyedéves teljesítés |
| 1. | FP | Felújítási Program | Práter u. 30-32. | A negyedév során nem került a feladat elvégzésre. |
| Társadalmi Program összesen | 15 000 eFt | 0 eFt |

Megjegyzés: Az épület a nyitott lépcsőházának és függőfolyosójának lefedésére a közbeszerzés eredménytelenül zárult, a tervezett feladat a II. negyedévre tolódik.

# Finanszírozási kiadások

| 10. összefoglaló táblázat / Finanszírozási kiadások |
| --- |
|  |  | Negyedéves teljesítés |
| 1. | Fővárosi kölcsön törlesztése | 0 eFt |
| 2. | 400 millió Ft-os hitel kamatfizetés | 1 155 eFt |
|  | 2,5 mrd Ft-os kerethitel kamatfizetés | 19 350 eFt |
|  | LP – Lakásprogram (váltó) | 270 133 eFt |
| 3. | MFB-s kerethitel kamatfizetése | 4 465 eFt |
| Finanszírozási kiadások / 2011. I. negyedév | 295 103 eFt |

# A Projekt 2011. I. negyedévi kiadásainak összefoglalása

| 11. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2011. I. negyedév |
| --- |
|  |  | 2011. I. negyedéves tervezett kiadások | 2011. I. negyedéves megvalósult kiadások |
| 1. | Zlakó2 kiadásai összesen | 0 eFt | 0 eFt |
| 2. | ZLakó3 kiadásai összesen | 286 400 eFt | 98 211 eFt |
| 3. | ZInt2. kiadásai összesen | 0 eFt | 0 eFt |
| 4. | Ütemektől független feladatok | 15 000 eFt | 0 eFt |
| 5. | Rév8 Zrt. díjazása | 28 312 eFt | 28 313 eFt |
| 6. | ÁFA befizetés | 0 eFt | 0 eFt |
| 7. | Corvin Sétány Program | 0 eFt | 0 eFt |
| 8. | Finanszírozási kiadások összesen | 399 706 eFt | 295 103 eFt |
| Kiadások összesen | 715 927 eFt | 421 627 eFt |

# A Projekt feladatainak finanszírozása (ellátmány)

2005. januárjától Rév8 Zrt. naponta kapja az Önkormányzattól a feladatok finanszírozásához szükséges ellátmányt. Ennek keretében Rév8 Zrt. naponta adja le az Önkormányzat Pénzügyi Osztályának a másnapi kifizetések pénzügyi igényét, a napi ellátmány felhasználásáról a Társaság havonta elszámol a Pénzügyi Osztálynak (szerződések, számlák átadása).

Rév8 Zrt. által kapott ellátmány összege a negyedévben összesen 108 202 750 Ft volt.

Az igényelt ellátmány és a beszámolóban szereplő összes negyedévi teljesítés közötti eltérés abból adódik, hogy bizonyos tételek esetében a kifizetés közvetlenül az Önkormányzaton keresztül valósul meg, amellyel kapcsolatban ellátmányigénylés nem történik. Ilyen tételek a Rév8 díjazása, Áfa fizetése és a Finanszírozási kiadások.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. I. negyedéves beszámolóját

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 19.

Budapest, 2011. május 05.

Csete Zoltán

mb. cégvezető / Rév8 Zrt.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző

# Text boxes

Feljegyzések:

Előterjesztést előkészítő szervezeti egység: rév8 zrt.

Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel:__________________(szerv. egység vez.)

Jogi csoport:

Pénzügyi fedezet igazolása:

Az anyag terjedelme:

: