4. sz. melléklet

a 24/2016. (I. 11.) sz. VPB határozat melléklete

Vállalkozási szerződés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735715, bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000, statisztikai szám: 15735715-8411-321-01) nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: 25292499-2-42, cjsz.: 01-10-048457, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. (10403387-00028859-00000006) képviseletében eljáró dr. Pesti Ivett igazgatóság elnöke, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22., adószám: 12626704-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-695624, bankszámlaszáma: 12011911-01346838-00100000, képviseli: ifj. Hubert Ferenc), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alább megjelölt helyen és időben a Megrendelő által lefolytatott, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként, valamint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 24/2016. (I.11.) számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya:	Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 43. szám alatti Népkonyha bővítése, felújítása

1.)	A megjelölt munka szabadáras.

Vállalkozás díja:

elfogadott ajánlat alapján:	7.949.000,- Ft

27% ÁFA:	2.146.230,- Ft

Összesen:	10.095.230,- Ft

azaz bruttó tízmillió-kilencvenötezer-kettőszázharminc forint.

A vállalkozási díj magában foglalja az ellátandó feladatokkal kapcsolatban felmerülő 	valamennyi díjat és költséget, továbbá hasznot. Vállalkozó nem jogosult a vállalkozási díjon 	felül további ellenszolgáltatás Megrendelővel szemben történő érvényesítésére.

2.)	A kivitelezés tervezett kezdési időpontja:	2016. január 11.

Munkaterület tervezett átadása:		2016. január 11. (minden külön értesítés nélkül)

3.)	A kivitelezés befejezési határideje: munkaterület átadástól számított 45 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4)	A végszámla összegének átutalását Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül vállalja.

5.)	A Megrendelő képviselőjének neve: Zsidi Lajos, cím: 1082 Budapest, Német u. 17-19., tel./fax: +36-20/479-9340, e-mail: zsidi_l@kisfalu.jozsefvaros.hu

Vállalkozó képviselőjének neve: ifj. Hubert Ferenc; címe: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.; telefonszám: +36-20/341-0974

6.)	Felek a beruházás kivitelezése során I. osztályú minőségben állapodnak meg.

7.)	Vállalkozó a végteljesítésről írásban értesíti a Megrendelőt, és kitűzik - 5 napon belül - az átadás-átvétel időpontját.

8.)	Közterület foglalási engedély beszerzése (amennyiben szükséges) Vállalkozó feladata.

9.)	Az építési napló vezetése a vonatkozó rendeleteknek megfelelően történik.

10.)	A balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

11.)	A számla benyújtásának feltétele a hiánymentes feladatellátását igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

12.)	Fizetés módja: átutalás, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Megrendelő neve, címe: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Számlázási cím: 1084 Budapest, Őr u. 8.

13.)	Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelő kötbért számít fel, melynek mértéke:

végszámlánál: a nettó vállalkozási díj 1 %-a / nap

- Műszaki szükségességből adódó pót, ill. többletmunkát a Vállalkozó a költségvetésben elfogadott árakon köteles elvégezni, melynek elszámolása tételes felmérés alapján történik.

- Jelen szerződést felek kizárólag írásban módosíthatják.

- A munkavégzés során okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § /1/ bek. 1.pont b./ alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Megrendelőnek átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy a szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül átlátható szervezetnek, a Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, a nemzeti vagyonról szóló törvényt, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak venni.

Készült 5 eredeti példányban.

Budapest, 2016. január „        „

..........................................	............................................

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Hufer-Bau Kft.

képv.: dr. Pesti Ivett	képv.: ifj. Hubert Ferenc

igazgatóság elnöke	ügyvezető

Megrendelő 	Vállalkozó

Fedezet: …………………………………… dátum: Budapest, 2016. január

Pénzügyileg ellenjegyzem:

….………..………………

Páris Gyuláné

pénzügyi ügyosztályvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada-Rimán Edina

jegyző

tartós távollétében

……………………………….

dr. Mészár Erika

aljegyző